**软件开发协议**

委托方：深圳市伊贝秀美化妆品有限公司 (以下简称甲方)

　　法定代表人：郭景兴

通讯地址：聊城市曙光大厦404室

联系方式： 13021752283

　　受托方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

　　法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　银行账户：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　银行账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲、乙双方经友好协议，就甲方委托乙方开发《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》(以下简称“本软件”)的事宜达成一致并同意订本合同。

　　一、项目内容

　　1.甲方委托乙方开发的软件《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》(以下简称“本软件”)可以在软件windows环境下运行的软件，软件需求(以下简称“需求”)双方协商确定。

　　2.本合同软件开发的栏目架构及相关功能开发细节由《软件开发需求表》载明。

　　二、合同价款和付款方式

　　1.本合同总价款包括乙方相关的税费及软件开发期间办理相关手续的所有费用。该价款为固定包干价，除上述款项外，甲方无需支付任何其它款项。

　　2.付款方式：

　　本次移动商务软件的开发总金额为10000元 (大写： 壹万元整)，软件开发之前甲方需要向乙方预付保证金 2000元(大写： 贰仟元 整)，乙方交付本移动商务软件当日，甲方验收合格后向乙方结清余款8000元(大写：捌仟元整)。

　　三、开发进度

　　自合同签订日起，乙方将在20个工作日内完成客户端开发，此时间并不包括审核时间。 如因国家规定节假日放假，时间顺延，或因修改意见未能及时反馈，则顺延!乙方的工作时间从本合同签订之日的次日起开始计算。

　　四、甲方的权利和义务

　　1. 甲方保证提出的本软件需求及内容不含有反动、黄色及违反国家法律规定的内容。本软件的需求及内容全部由甲方提供，乙方就其需求及内容的合法性，不负任何法律及连带责任。

　　2. 甲方拥有本软件的使用权。甲方保证对乙方所开发的软件不做篡改，不泄露给第三方等。

　　3.项目交付后，乙方提供软件后台系统给予甲方，并培训甲方使用，前期乙方协助甲方上传部分资料，完善软件整体测试版效果展示，后期甲方自行上传管理文字、图片资料录入等更新操作。

　　4.按合同中付款方式的要求，及时支付费用。

　　5.甲方对本合同中的页面、图像及数据、程序享有其他的使用权。

　　6.甲方有权要求乙方按照双方商定的软件结构，在双方约定的时间内，完成协议中规定的内容。

　　7.甲方提供软件开发需要的文字内容及图片等。

　　五、 乙方的权利与义务：

　　1.须提供专业的制作、维护服务与甲方保持联络。

　　2.按合同的要求，使用甲方资料，进行软件的开发。

　　3.在合同要求的期限内，完成软件的开发，并及时通知甲方进行验收;并在验收期内甲方的要求下， 对不合格地方进行修改。

　　4.如甲方按本合同规定时间付款，则本合同的相关作品、程序、文件属甲方所有。

　　5.乙方不承诺在“越狱”设备上正确运行。

　　6.乙方须免费在一年内为甲方免费提供技术咨询服务、技术支持，确保甲方应用程序访问畅通;并 在一年内帮助甲方免费确保软件功能正常以及页面正常等。

　　7.乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。

　　8.乙方不得未经甲方允许将甲方的营业数据及所提供的任何资料、项目创意、项目整个文件以任何方式透露给第三方。

　　六、 交付、验收事宜：

　　乙方自[合同生效](http://www.maxlaw.cn/cs/htxl/htsx)日三个工作日之内必须按甲乙双方确认的方案完成整个项目的开发工作并交付甲方验收及将软件投入试运行。

　　1、 验收标准有以下几条：

　　(1)甲乙双方验收时，甲方按照需求标定的指标验收，没有指标的以运行甲方测试数据结果的正确与否为依据。

　　(2)乙方完成软件开发工作后，甲方应在三日内组织验收。甲方超过七日不验收，视为验收合格、通过。

　　七、知识产权双方约定

　　1、甲方对其提供的相关元素的知识产权负责。

　　2、甲方付清应付乙方的全部款项后，甲方正式独立享有本软件项目的全部所有权。

　　八、保密条款

　　甲乙双方应对在履约过程中获悉的对方之[商业秘密](http://www.maxlaw.cn/cs/zscq/symm)及技术秘密承担保密义务，该保密义务不受本合 同期限的限制。未经对方许可，任何一方不得私自复制出售或以任何形式泄露给第三方。

　　九、系统维护

　　1、乙方指导甲方的前期准备工作，并对甲方的相关员工免费进行系统基本功能使用培训，确保其能够正确无误的使用软件各项系统功能。

　　2、系统维护服务：系统维护服务期由系统交付使用之日起计壹年内，乙方提供免费服务，至软件交付贵公司正式运行当日起一年有效期内享受免费维护服务。

　　十、违约责任

　　1.任何一方不履行或不妥善履行本协议下任何条款被视作违约，守约方有权要求：

　　2.违约方赔偿另一方因违约而造成的一切经济损失。

　　3.本协议对违约责任另有约定的，从其约定。

　　十一、不可抗力

　　1.不可抗力指双方在订立合同时不能预见、对其发生后果不能避免且不能克服的事件。鉴于网站所具有之特殊性质，不可抗力亦包括黑客攻击、计算机病毒侵入和发作、电信部门技术调整导致之影响、因政府[管制](http://www.maxlaw.cn/cs/xfdzl/gz)而造成的暂时性关闭等在内的任何影响网络正常经营之情形。

　　2.若由于不可抗力致使一方未能全部或部分履行协议，经书面通知另一方，本协议内受到影响之条款可在不能履行之期间及受影响之范围内终止履行。

　　十二、 其他事项

　　1、本合同有未完善之处，甲乙双方应友好协商解决。若双方协商仍解决不了，由人民法院裁决。

　　2、合同一式两份，由甲乙双方各持壹份，皆具同等法律效力，本合同于双方签字盖章后生效。

　　3本合同的任何附件，经双方共同确认将成为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

委托方(公章)： 受托方(公章)：

法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日